개인플 우선 구현 순서표

Event-Driven Product Ops Backbone · 구현 착수용 실행 순서

문서 목적

이 문서는 지금까지 고정한 실행 기준 문서, OpenAPI v0.2, DDL, 운영·복구 플레이북을 바탕으로 실제 구현에 들어갈 때 어떤 순서로 만드는 것이 가장 안전하고 효율적인지 잠그기 위한 짧은 실행 순서표다.

원칙: 가장 먼저 ‘기준선을 깨뜨릴 위험이 큰 것’부터 잠그고, 그다음 ‘핵심 데이터 흐름’, 그다음 ‘콘솔 화면’, 마지막에 ‘운영 편의와 polish’를 붙인다.

1. 구현 순서 요약

| 순서 | 구현 묶음 | 핵심 목표 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 기준선 잠금 | 문서 기준과 코드 계약이 흔들리지 않게 고정 |
| 2 | Aurora 스키마 + 기본 권한 | 운영 정본과 append-only 규칙 확보 |
| 3 | Intake API + Validation + Idempotency | 입력 계약을 먼저 안정화 |
| 4 | Run / Retry / Reprocess 기반 Reliability 골격 | 복구 가능한 backbone 확보 |
| 5 | Trace / Evidence 생성 로직 | 핵심 wedge 구현 |
| 6 | Dashboard / Change / Issue / Run 조회 API | 운영 콘솔 읽기 흐름 구현 |
| 7 | 프론트 4개 화면 연결 | 실제 데모 동선 완성 |
| 8 | CDC / ClickHouse / 차트 read path | 분석 레이어 연결 |
| 9 | 운영·복구·관측성 보강 | 실무형 설명력과 안정성 보강 |

2. 권장 상세 순서

2.1 기준선 잠금

실행 기준 문서 v2.1, OpenAPI v0.2, Aurora/ClickHouse DDL, 운영·복구 플레이북을 최종 기준선으로 둔다.

코드 구현 전에 enum, 상태값, idempotency 규칙, expected_version 규칙을 코드 상수/문서에 동시에 반영한다.

여기서 흔들리면 뒤 구현이 다시 바뀌므로 첫 단계에서 끝낸다.

2.2 Aurora 스키마와 권한 분리

Aurora DDL v2.0 적용

readonly_role / app_role / migration_role 분리

evidence, run_state_log는 append-only 권한으로 고정

이 단계가 끝나야 이후 API와 worker가 안전하게 붙는다.

2.3 Intake API 먼저 구현

POST /changes

POST /events/intake

POST /issues/intake

이 단계에서 validation, redaction, idempotency를 먼저 구현한다.

이유는 뒤 모든 로직이 입력 계약 안정성 위에 올라가기 때문이다.

2.4 Reliability 골격

run 생성/조회

retry = 새 run 생성

reprocess = 새 run 생성

run_state_log 자동 기록 확인

이 단계가 되면 실패/복구 흐름을 먼저 검증할 수 있다.

2.5 Trace / Evidence 생성 로직

trace + evidence를 같은 Aurora 트랜잭션으로 생성

duplicate guard 추가

current MVP 기준 suspected 단일 상태 유지

여기가 개인플의 핵심 wedge이므로 화면보다 먼저 맞추는 게 낫다.

2.6 조회 API 구현

Dashboard overview / timeline

traces / evidences / primary-issue

changes / change-linked traces

runs / failures / state-log

issues / issue-linked traces / status update

프론트보다 API를 먼저 닫아야 화면 구현이 빨라진다.

2.7 프론트 4개 화면

Traceability Dashboard

Change Timeline

Reliability Panel

Linked Issue View

이때는 이미 API 계약이 닫혀 있으므로, UI는 데이터 조립보다 화면 해석에 집중할 수 있다.

2.8 ClickHouse / CDC 연결

events_raw, events_agg_1m, anomaly_detection_results, anomaly_trace_link 연결

dashboard timeline의 CH + Aurora read path 연결

초기에는 정합성 우선, 최적화는 나중

2.9 운영·복구·관측성 보강

CloudWatch, Grafana, alert rule 최소 세트

CDC 장애 복구 플레이북 실행 가능 형태 정리

GDPR/PII 처리, logging redaction, 운영 체크리스트 고정

3. 왜 이 순서가 맞는가

입력 계약과 상태 규칙이 먼저 고정돼야 뒤 로직과 화면이 덜 흔들린다.

개인플의 본체는 traceability이지만, traceability도 결국 intake와 reliability 위에 올라간다.

프론트를 먼저 만들면 mock와 실제 데이터 계약 차이로 다시 뜯어고칠 가능성이 커진다.

ClickHouse/CDC는 중요하지만 운영 정본이 아니므로, 초기에는 Aurora 중심 backbone을 먼저 완성하는 편이 안전하다.

4. 최소 마일스톤

| 마일스톤 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| M1 | Intake API 3종 + validation + idempotency 동작 |
| M2 | run / retry / reprocess / state-log 확인 가능 |
| M3 | trace + evidence 생성 및 suspected trace 조회 가능 |
| M4 | 4개 화면 중 Dashboard + Reliability Panel 데모 가능 |
| M5 | Change / Issue 화면까지 연결, 메인 시나리오 end-to-end 데모 가능 |

5. 지금 바로 시작할 1순위

가장 먼저 시작할 것은 ‘Aurora 스키마 적용 + Intake API 3종 + idempotency/validation’이다. 여기만 먼저 닫아도 뒤의 run, trace, 화면 구현이 훨씬 안정적으로 진행된다.